Universidad ESAN — Análisis y Diseño de Algoritmos

Proyecto Final 2026 — Propuestas por grupo

Cada grupo desarrolla uno de los cinco proyectos. Todas las propuestas tienen un grafo como columna vertebral, profundizan en un paradigma distinto del semestre y están aterrizadas a un contexto y datos peruanos. El desarrollo está acotado a dos semanas para un grupo de 3 a 4 personas.

# Entregables (para todos los grupos)

Cada grupo entrega los siguientes cuatro productos:

| Entregable | Detalle |
| --- | --- |
| Presentación (PPT) | Diapositivas para la defensa pública: problema, modelado del grafo, algoritmos, resultados y conclusiones. Peso aprox. 10%. |
| Código fuente | Repositorio en Python ejecutable y documentado (README con instrucciones de uso y dependencias). Parte de la demo funcional, peso aprox. 40%. |
| Demo funcional | Ejecución en vivo sobre el dataset peruano elegido, mostrando entradas, salidas y métricas. Peso aprox. 40%. |
| Paper IEEE | Informe técnico en formato IEEE (plantilla de doble columna): resumen, introducción, metodología, análisis de complejidad, experimentos, resultados y referencias. Peso aprox. 50%. |

# Cuadro comparativo

| Grupo / Núcleo | Algoritmos | Dataset peruano | Hito clave |
| --- | --- | --- | --- |
| A — Biodiversidad (Prog. Dinámica) | Needleman-Wunsch sobre DAG, MST (Kruskal/Prim), heaps | Secuencias de papas nativas o camélidos (GenBank/NCBI, INIA) | Día 8: NW funcionando |
| B — Compresión (Greedy) | Huffman (árbol = grafo), codificación de listas de adyacencia | Red del Metropolitano / corredores de Lima (GTFS ATU) | Día 8: Huffman |
| C — Streaming sobre grafos (Streaming + Hashing) | Bloom Filter, Count-Min Sketch, HyperLogLog | Stream de transacciones tipo Yape/Plin (sintético/anonimizado) | Día 8: Bloom + CMS |
| D — Flujo máximo (Flujo / Min-Cut) | Ford-Fulkerson, Edmonds-Karp, BFS, corte mínimo | Red de agua SEDAPAL o calles (OSM) para evacuación sísmica | Día 8: Edmonds-Karp |
| E — Navegación urbana (Caminos cortos) | Dijkstra, A*, heap como cola de prioridad | Red vial de Lima/Cusco (OpenStreetMap) o red vial MTC | Día 8: A* + heap |

Reparto sugerido: B, D y E son las opciones más seguras para dos semanas; A es intermedia; C exige más soltura en probabilidad.

# Descripción de cada proyecto

## Grupo A — Comparación genómica de biodiversidad peruana

Núcleo algorítmico: Programación Dinámica

Descripción: Comparar secuencias genéticas de especies nativas del Perú (variedades de papa o camélidos como alpaca y vicuña) para medir su similitud y reconstruir su parentesco.

El grafo como eje: El alineamiento de secuencias equivale a encontrar el camino óptimo sobre un DAG (grilla de alineamiento). Adicionalmente se construye un árbol filogenético (grafo) que agrupa las especies por distancia genética.

Algoritmos a implementar: Needleman-Wunsch (alineamiento global sobre DAG), MST con Kruskal o Prim para la filogenia, heaps como estructura de apoyo.

Dataset peruano sugerido: Secuencias cortas de papas nativas o camélidos disponibles en GenBank / NCBI; referencias del INIA Perú.

Dificultad estimada (2 semanas): Media.

Plan de trabajo (2 semanas):

- Días 1-3 (Hito 1): elección de las secuencias y diseño del DAG de alineamiento.

- Días 4-8 (Hito 2): Needleman-Wunsch funcionando con visualización del trazado.

- Días 9-12: construcción del árbol filogenético con MST y análisis de resultados.

- Días 13-14 (Entrega): demo, PPT y paper IEEE con análisis de complejidad O(nm).

## Grupo B — Compresión de redes de transporte de Lima

Núcleo algorítmico: Algoritmos Voraces (Greedy)

Descripción: Comprimir la representación de una red de transporte (Metropolitano o corredores de Lima) codificando sus listas de adyacencia y midiendo el ahorro de espacio.

El grafo como eje: La red de transporte es el grafo a comprimir (estaciones = nodos, tramos = aristas). El árbol de Huffman generado es, por construcción, también un grafo.

Algoritmos a implementar: Huffman Coding (greedy), codificación y decodificación de listas de adyacencia, comparativa contra una representación cruda o por bloques.

Dataset peruano sugerido: Red del Metropolitano / corredores de Lima a partir de los datos GTFS de la ATU; alternativamente una red de coautoría de universidades peruanas.

Dificultad estimada (2 semanas): Baja-Media.

Plan de trabajo (2 semanas):

- Días 1-3 (Hito 1): obtención del grafo y baseline de tamaño sin comprimir.

- Días 4-8 (Hito 2): árbol de Huffman y codificación funcionando.

- Días 9-12: decodificación, verificación de integridad y medición de ratios.

- Días 13-14 (Entrega): demo, PPT y paper IEEE comparando ratios de compresión.

## Grupo C — Analítica de un stream de transacciones (tipo Yape/Plin)

Núcleo algorítmico: Streaming + Hashing

Descripción: Procesar un flujo masivo de transacciones que no cabe en memoria, estimando métricas (frecuencias, contrapartes únicas) con estructuras probabilísticas y midiendo su error frente al cálculo exacto.

El grafo como eje: Las transacciones forman un grafo de cuentas (nodos) y pagos (aristas) que llega como un stream de aristas, sin poder almacenarse completo.

Algoritmos a implementar: Bloom Filter (aristas/cuentas ya vistas), Count-Min Sketch (frecuencia por nodo) y HyperLogLog (contrapartes únicas).

Dataset peruano sugerido: Stream de transacciones tipo Yape/Plin sintético o anonimizado; alternativamente streams de interacciones en redes sociales.

Dificultad estimada (2 semanas): Alta (requiere soltura con probabilidad).

Plan de trabajo (2 semanas):

- Días 1-3 (Hito 1): generación/obtención del stream y pipeline de lectura.

- Días 4-8 (Hito 2): Bloom Filter y Count-Min Sketch operativos.

- Días 9-12: HyperLogLog y comparación estimado vs. exacto.

- Días 13-14 (Entrega): demo, PPT y paper IEEE con análisis de error vs. memoria.

## Grupo D — Flujo máximo en redes de distribución / evacuación sísmica

Núcleo algorítmico: Flujo Máximo y Corte Mínimo

Descripción: Modelar con capacidades una red real de un distrito de Lima (red de agua de SEDAPAL o red de calles para evacuación ante sismos) y calcular su capacidad máxima de flujo y su cuello de botella.

El grafo como eje: El grafo con capacidades es el eje: fuentes (reservorios o puntos de origen), aristas con capacidad (tuberías o calles) y sumideros (zonas de consumo o zonas seguras).

Algoritmos a implementar: Ford-Fulkerson y Edmonds-Karp (con BFS), identificación del corte mínimo para hallar el cuello de botella.

Dataset peruano sugerido: Red de agua de SEDAPAL o grafo de calles de un distrito desde OpenStreetMap, con capacidades asignadas para un escenario de evacuación sísmica.

Dificultad estimada (2 semanas): Media.

Plan de trabajo (2 semanas):

- Días 1-3 (Hito 1): construcción del grafo y asignación de capacidades.

- Días 4-8 (Hito 2): Edmonds-Karp calculando flujo máximo.

- Días 9-12: cálculo del corte mínimo y análisis de cuellos de botella.

- Días 13-14 (Entrega): demo, PPT y paper IEEE con interpretación del corte mínimo.

## Grupo E — Navegación urbana con caminos más cortos

Núcleo algorítmico: Grafos / Caminos más cortos

Descripción: Construir un buscador de rutas sobre un mapa real peruano y comparar el desempeño de Dijkstra frente a la búsqueda heurística A*.

El grafo como eje: El mapa de la ciudad es el grafo: intersecciones (nodos) y vías (aristas con peso por distancia o tiempo).

Algoritmos a implementar: Dijkstra, A* (con heurística admisible), heap binario como cola de prioridad.

Dataset peruano sugerido: Red vial de Lima o Cusco desde OpenStreetMap; alternativamente la red vial nacional del MTC.

Dificultad estimada (2 semanas): Baja-Media.

Plan de trabajo (2 semanas):

- Días 1-3 (Hito 1): carga del grafo del mapa y Dijkstra básico.

- Días 4-8 (Hito 2): A* con heurística y visualización de la ruta.

- Días 9-12: comparación de tiempos y nodos explorados (A* vs. Dijkstra).

- Días 13-14 (Entrega): demo, PPT y paper IEEE con la comparativa de rendimiento.